**2019年1至4月份柳州市公路水运交通项目**

**投资完成情况良好**

截至目前，2019年我市公路水运交通项目建设累计完成投资21.3亿元，占年度责任投资（正式年度责任投资尚未下达）的30.1%,取得了良好开局。其中，高速公路项目完成投资12.4亿元，占年度投资的25.1%；路网项目完成投资4.6亿元，占年度投资的44.8%；农村公路项目完成投资0.96亿元，占年度投资的64%；水运项目完成投资1亿元，占年度投资的21.7%；社会交通投资项目完成投资1.9亿元，占年度投资的47.5%；公路运输站场项目完成投资0.34亿元，占年度投资的42%。

**2019年1-4月份柳州市公路水运交通项目投资完成情况**