行政权力事项实施清单

公路工程竣工验收认定项目建设工程质量鉴定及验收——公路工程竣工验收

| 1 | 事项类型 | 行政确认 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | 基本编码 |  |  |
| 3 | 实施编码 |  |  |
| 4 | 事项名称 | 主项名称 | 建设工程质量鉴定及验收 |
|  |  | 子项名称 | 公路工程竣工验收 |
| 5 | 实施主体 | 柳州市交通运输局 |  |
| 6 | 实施主体 性质 | 法定机关 |  |
| 7 | 承办机构 | 柳州市交通运输局规划建设科 |  |
| 8 | 联办机构 |  |  |
| 9 | 办理地点 | 柳州市解放北路1号中交大厦7楼 |  |
| 10 | 办理时间 | 工作日：上午8:00-12:00、下午15:00-18:00 |  |
| 11 | 咨询及 监督电话 | 咨询电话 | 0772—2832717 |
|  |  | 监督电话 | 0772—2832714 |
| 12 | 设定依据 | 1.《公路工程竣（交）工验收办法》（交通运输部令2004年第3号）第十七条规定，公路工程符合竣工验收条件后，项目法人应按照项目管理权限及时向交通主管部门申请验收。交通主管部门应当自收到申请之日起30日内，对申请人递交的材料进行审查，对于不符合竣工验收条件的，应当及时退回并告知理由；对于符合验收条件的，应自收到申请文件之日起3个月内组织竣工验收。 2.《农村公路建设管理办法》（交通运输部令2006年第3号）第三十九条 农村公路建设项目中的县道、大桥、特大桥、隧道工程完工后，由设区的市级人民政府交通主管部门组织验收；其他农村公路建设项目由县级人民政府交通主管部门组织验收。 |  |
| 13 | 实施对象 | 市级管理的公路工程项目建设单位 |  |
| 14 | 行使层级 | 此事项属于自治区、市、县三级分级管理 |  |
| 15 | 权限划分 | 1.根据《广西建设工程质量管理条例（2004年修正）》（自治区人民代表大会常务委员会公告十届第54号，2004年7月31日发布，2004年8月1日施行。第四条 对建设工程质量的监督，按报建管理权限实行分级管理。业主应当向审批该工程的建设行政主管部门或者有关主管部门办理工程质量监督手续。 2.根据广西壮族自治区交通运输厅《关于重新规范我区公路工程部分行政许可非行政许可及便民事项审批权限的通知》（桂交建管发〔2013〕150号）。 |  |
| 16 | 行使内容 | 柳州市交通运输局在柳州市辖区内行使公路工程竣工验收权力 |  |
| 17 | 通办范围 | 无。 |  |
| 18 | 办结时限 | 法定办结 时限 | 3个月 |
|  |  | 承诺办结 时限 | 45天 |
| 19 | 实施条件 | 公路工程竣工验收应具备以下条件： （一）通车试运营2年以上。 （二）交工验收提出的工程质量缺陷等遗留问题已全部处理完毕，并经项目法人验收合格。 （三）工程决算编制完成，竣工决算已经审计，并经交通运输主管部门或其授权单位认定。 （四）竣工文件已完成“公路工程项目文件归档范围”的全部内容。 （五）档案、环保等单项验收合格，土地使用手续已办理。 （六）各参建单位完成工作总结报告。 （七）质量监督机构对工程质量检测鉴定合格，并形成工程质量鉴定报告。 |  |
| 20 | 申请材料 | 申请材料、申请书空表、示范文本详见附件2 |  |
| 21 | 特殊环节 （含中介服务） | 环节名称 | 无。 |
|  |  | 办结时限 | 无。 |
| 22 | 审查方式及标准 | 一、审查方式：书面审查。标准如下： 《公路工程竣工质量鉴定申请书》，内容包括： 1.交工验收报告； 2.交工验收提出的工程质量缺陷等遗留问题处理情况的报告； 3.试运营期间出现的质量缺陷处理的报告； 4.竣工质量检测报告。 二、审查方式：检验。标准如下： 广西交通工程质量安全监督站对工程质量检查； 1.检查交工验收提出的工程质量缺陷等遗留问题处理情况； 2.检查试运营期间出现的质量问题、质量缺陷的处理情况； 3.对工程外观全面检查。 |  |
| 23 | 办理流程 | 详见附件1。 |  |
| 24 | 数量限制 | 限制1项 |  |
| 25 | 收费标准 及其依据 | 是否收费 | 不收费。 |
|  |  | 收费标准 | 无。 |
|  |  | 收费依据 | 无。 |
| 26 | 结果名称 | 《公路工程竣工验收鉴定书》 |  |
| 27 | 结果样本 | 无 |  |
| 28 | 办件类型 | 承诺件 |  |
| 29 | 办理形式 | 单位办理。 |  |
| 30 | 预约办理 | 不可预约。 |  |
| 31 | 网上支付 | 不支持网上支付 |  |
| 32 | 物流快递 | 自取。 |  |
| 33 | 运行系统 | 无 |  |
| 34 | 常见问题及注意事项 | 《公路工程竣工验收鉴定书》信息公开，事后监管责任：加强监管，防止弄虚作假。 |  |
| 35 | 责任事项 | 1.受理阶段责任：公示依法应当提交的材料；一次性告知补正材料；依法受理或不予受理（不予受理应告知理由）。 2.审查与决定阶段责任：根据规定程序提出预审意见；组织工程竣工验收，作出认定或者不予认定决定（不予认定的应告知理由）。 3.送达阶段责任：印发《公路工程竣工验收鉴定书》；信息公开。 4.事后监管责任：加强监管，防止弄虚作假。 5.其他法律法规规章文件规定应履行的责任。 |  |
| 36 | 追责情形 | 因不履行或不正确履行行政职责，有下列情形的行政机关及相关工作人员应承担相应的责任： 1.对符合受理条件未予受理的； 2.未严格按照相关政策、法律、法规履行审查义务，对应当予以认定的不予认定或不予认定的给予认定的； 3.在竣工验收认定过程中发生违纪、腐败行为的； 4.其他违反法律法规规章文件规定的行为。 |  |
| 37 | 备注 |  |  |

廉政风险点

| 风险点 数量 | 表现形式 | 等级 | 防控措施 | 责任人 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 未按程序和标准进行竣工验收。 | 低 | 1.加强公路工程法律法规的培训教育，提高依法行政能力。 2.建立健全管理制度，强化规则意识。 | 柳州市交通运输局规划建设科负责人及承办人 |
|  | 认定结果有偏误，符合条件的未通过或对未达标准的认定通过。 | 低 |  | 柳州市交通运输局规划建设科负责人及承办人 |

附件：1.公路工程竣工验收认定项目建设工程质量鉴定及验收——公路工程竣工验收流程图

2.申请书示范文本

附件1

公路工程竣工验收认定项目建设工程质量鉴定及验收——公路工程竣工验收流程图

（法定办结期限3个月，承诺办结时限45天）

申请人

受理

在规定时间内受理

不属于审批范畴或不属于本机关职权范围的，不予受理，出具《不予受理通知书》并告知原因

申请材料齐全、符合法定形式，

或者申请人按照本行政机关的要

求提交全部补正申请材料的，依

法受理

材料不齐全或者不符合法定形式的，一次性告知申请人补正材料

作出不予确认的决定，制作文书，说明理由，并告知依法申请复议、提起行政诉讼的权利

作出确认的决定，印发《公路工程竣工验收鉴定书》

组织开展竣工验收

送达

通知申请人

依法公开

到窗口提出申请

附件2

申 请 书

柳州市交通运输局：

XX公路是自治区交通运输厅（或柳州市发展和改革委）（文号）批准立项的公路工程，其初步（施工图）设计经贵局批复（柳交运发〔XXXX〕XX号）。该项目20XX年XX月全线开工建设，于20XX年XX月建成通车，经项目建设单位组织的交工验收评定，工程质量等级评为XX。

目前该项目交工验收时提出的遗留问题已整改处理完毕，并经业主和质监部门检验合格；项目业主、设计、监理、施工等单位已提交工作总结，项目竣工决算审计工作已完成，档案、环保完成单项验收，项目土地使用证已颁发，自治区（或柳州市）交通工程质量监督站按要求对工程质量检验鉴定合格，已具备竣工验收条件。根据交通运输部《公路工程竣（交）工验收办法》和《公路工程竣(交)工验收办法实施细则》的有关规定，现申请贵局适时组织竣工验收工作。

妥否，请批复。

（联系人：XXX 电话：XXXXXXXX）

申请人（盖章）：

20XX年 XX月XX日